商务标文件（Mock）

海上平台电气设备采购项目 · V3.2

| 项目编号 | BV-2026-018 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 10KV-DZ-2026-018 |
| 编制单位 | 华东智造科技有限公司 |
| 文件状态 | 网页编辑演示版本 |

# 2  商务响应与履约承诺

## 2.1  商务响应

我公司已逐条核验招标文件中的资格、交付、付款、质保与服务要求，并承诺在投标有效期内保持本商务响应真实、完整、有效。

商务边界以招标文件及最新澄清补遗为准。所有偏离项均在商务偏离表中显式列示，未列示内容视为完全响应。

## 2.2  履约安排

我公司将按照合同约定配置项目资源，建立交付、验收、结算与售后闭环，确保关键商务节点可追踪、可审计。

| 序号 | 履约阶段 | 主要商务事项 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同准备 | 合同评审、履约担保、交付计划确认 | 7 天 |
| 2 | 生产交付 | 排产、运输、到货验收与单据归档 | 45 天 |
| 3 | 现场服务 | 安装指导、调试配合与问题闭环 | 30 天 |
| 4 | 验收结算 | 竣工验收、资料移交、结算申请 | 15 天 |

项目经理负责履约协调，商务经理负责合同、结算与变更管理；关键节点形成书面记录并纳入项目档案。

## 2.3  商务条款响应

| 条款类别 | 响应承诺 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 | 自投标截止日起 120 日内有效 | 投标有效期纪要 |
| 履约保证 | 按合同价约定比例提交履约保函 | 保函样式 |
| 付款与结算 | 按到货、验收和质保节点申请付款 | 商务响应表 |

## 2.4  服务与质保承诺

项目验收后提供 24 个月质量保证期，建立 7×24 小时响应机制；商务与服务承诺在质保期内持续有效。

本 Mock 文档专用于验证 AI电网投标助手的 Word 在线预览、内容修改、保存状态与版本交互，不作为正式投标文件。