技术标文件（Mock）

海上平台电气设备采购项目 · V3.2

| 项目编号 | BV-2026-018 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 10KV-DZ-2026-018 |
| 编制单位 | 华东智造科技有限公司 |
| 文件状态 | 网页编辑演示版本 |

# 4  供货与实施方案

## 4.1  供货范围

本项目供货范围包括但不限于：高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、开关柜及其附属设备，覆盖设计联络、制造、检验、运输、安装指导与调试配合。

供货边界以招标文件、技术规范书和最新澄清补遗为准。任何接口差异均在设计联络阶段形成书面确认记录，并纳入受控版本。

## 4.2  实施方案

我公司将严格按照招标文件要求及国家相关规范标准，制定详细实施计划，合理安排资源，确保项目按期、高质量完成。主要实施步骤如下：

| 序号 | 实施阶段 | 主要工作内容 | 计划工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 技术交底、图纸会审、施工方案编制、现场勘查 | 7 天 |
| 2 | 设备供货 | 设备制造、出厂检验、运输及到货验收 | 45 天 |
| 3 | 现场施工 | 设备安装、管道连接、电气接线、系统调试 | 30 天 |
| 4 | 试运行与验收 | 单体试运、联动试运、性能验收、资料移交 | 15 天 |

我们将配备经验丰富的项目团队，建立完整的质量、进度、安全管理体系，设置关键节点审查与风险预警，确保项目顺利实施并达到预期目标。

## 4.3  质量保障

| 控制节点 | 控制措施 | 输出记录 |
| --- | --- | --- |
| 设计评审 | 校核技术参数、接口条件和引用依据 | 设计评审纪要 |
| 出厂检验 | 执行例行试验和关键性能见证 | 出厂试验报告 |
| 现场验收 | 核对安装质量、联锁逻辑及运行指标 | 验收签证单 |

## 4.4  售后服务

项目验收后提供 24 个月质量保证期，建立 7×24 小时响应机制。重大故障 2 小时内响应，必要时 24 小时内到达现场。

本 Mock 文档专用于验证 AI电网投标助手的 Word 在线预览、内容修改、保存状态与版本交互，不作为正式投标文件。